Oferta Económica

Sistema Multi-Agente IA
para Seguro Cyber Pro INS

____________________________________________________________________________________________________

Preparado por: Ubiqs · Soluciones Tecnológicas

Soporte tecnológico: Boost AI Agency (AI Nexus Labs SRL)

Fecha: 16 de marzo de 2026

Versión: 1.0

Documento confidencial preparado para

Corredora Mutual Seguros S.A. / GMALV

# 1. Resumen Ejecutivo

________________________________________________________________________________

GMALV (Grupo Mutual Valores), con más de 500,000 usuarios en su ecosistema financiero, enfrenta una oportunidad única: la creciente demanda de protección digital ante fraude electrónico coincide con la disponibilidad del seguro Cyber Pro Individual (Producto 401) del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, el proceso actual de cotización y emisión de pólizas es manual, generando fricción, errores y baja conversión en canales digitales.

Proponemos desplegar un Sistema Multi-Agente de Inteligencia Artificial — ya construido y validado con la API del INS — que automatiza la cotización, emisión y gestión de pólizas Cyber Pro a través de todos los canales digitales de GMALV: la aplicación móvil de Grupo Mutual (iOS y Android), widget web con voz y chat, WhatsApp, telefonía SIP, y redes sociales (Facebook e Instagram). Esta solución permite escalar la venta de seguros digitales con atención 24/7, cumplimiento regulatorio integrado, y una experiencia de usuario fluida que maximiza la conversión.

# 2. Comprensión de Necesidades

________________________________________________________________________________

## Situación Actual

GMALV, a través de Corredora Mutual Seguros S.A. (SUGESE SC13-117), comercializa productos de seguros masivos del INS. Se ha completado una fase de validación técnica donde la integración con la API del INS está activa y probada, los procesos de cotización y emisión han sido validados end-to-end, y el agente virtual "Lili" opera con el flujo completo de consentimiento.

## Desafíos

Proceso manual en canales digitales: Cada cotización y emisión requiere intervención humana.

Complejidad regulatoria: Consentimiento informado verbatim antes de emisión, con registro auditable.

Múltiples canales, una sola integración: App, web, WhatsApp y redes sociales sin duplicar lógica.

## Objetivos

Habilitar venta automatizada de Cyber Pro 24/7 en todos los canales digitales.

Garantizar cumplimiento regulatorio en cada transacción.

Establecer plataforma extensible para futuros productos del INS.

# 3. Solución Técnica: Sistema Multi-Agente IA

________________________________________________________________________________

Sistema de inteligencia artificial multi-agente que orquesta la interacción con clientes, la integración con la API del INS, y el cumplimiento regulatorio.

## Arquitectura

| Componente | Tipo | Función |
| --- | --- | --- |
| Agente de Voz "Lili" | Plataforma de voz IA (WebRTC + SIP) | Interacción por voz, consentimiento |
| Agente de Texto | WhatsApp Business API / Widget Web | Texto, datos, cotizaciones |
| Orquestador | Motor de workflows con webhooks | Validación, tokens, API INS, auditoría |
| Integración INS | API REST Comercio Electrónico v1 | Cotización y emisión, OAuth2 |
| Motor Cumplimiento | Módulo integrado en orquestador | Consentimiento, audit trail, errores |
| CRM Omnicanal | Plataforma de gestión de contactos | Historial, segmentación, registros |
| Tablero de Analítica | Dashboard de métricas | KPIs, conversión, registros detallados |

## Capacidades Clave

Cotización en tiempo real — Respuesta del INS en <6s, 4 planes, 2 monedas, 4 frecuencias.

Emisión con cumplimiento — Consentimiento verbatim, confirmación explícita, registro auditable.

Manejo inteligente de errores — 7 tipos tipificados con reintentos automáticos.

Resolución de ubicación — 81+ cantones, 600+ distritos resueltos automáticamente.

CRM y analítica integrados — Cada interacción registrada, tablero en tiempo real.

# 4. Canales Incluidos (Omnicanalidad)

________________________________________________________________________________

| Canal | Capacidades |
| --- | --- |
| Widget Web (Voz + Chat) | Llamada de voz WebRTC + chat de texto. Flujo completo. |
| WhatsApp (Texto + Audio) | Mensajes interactivos, audio con transcripción, documentos. Licencia CRM incluida. |
| Voz SIP (Telefonía) | Número dedicado o extensión, transferencia inteligente. |
| Facebook / Instagram DMs | Respuesta automática, flujo guiado, derivación segura. |

## Consumo Incluido en la Suscripción

| Recurso | Cantidad Mensual |
| --- | --- |
| Minutos de llamadas de voz (WebRTC + SIP) | 25 horas (1,500 minutos) |
| Mensajes de texto (WhatsApp + web chat + redes) | 5,000 mensajes |
| Licencia CRM omnicanal | Incluida |
| Tablero de analítica y registros detallados | Incluido |

# 5. Integración Mobile (App Grupo Mutual)

________________________________________________________________________________

La integración mobile conecta el sistema Multi-Agente IA con la aplicación móvil de Grupo Mutual existente (iOS y Android) mediante APIs. Mutual Seguros no cuenta con aplicación propia; la venta se realiza a través de la app de Grupo Mutual, que ya cuenta con su infraestructura y SDK.

| Plataforma | Entregable |
| --- | --- |
| iOS (App Grupo Mutual) | APIs de cotización/emisión/consentimiento según especificaciones |
| Android (App Grupo Mutual) | APIs de cotización/emisión/consentimiento según especificaciones |

GMALV ha diseñado 4 pantallas: (1) Presentación Cyber Pro, (2) Formulario y selección de plan, (3) Selección de medio de pago, (4) Comprobante. Las pantallas y UX están a cargo de GMALV.

# 6. Seguridad y Cumplimiento

________________________________________________________________________________

| Capa | Mecanismo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Canal → Orquestador | x-api-key | Secreto único por canal |
| Orquestador → INS | OAuth2 client_credentials | Token Bearer con expiración dinámica |
| Orquestador → INS | subscription-key | Header obligatorio adicional del INS |
| Protección datos | ENV / no-PCI-logs | Credenciales en ENV, sin PII en logs |
| Red | IP whitelist / VPN | Lista blanca y túnel VPN según requerimiento |
| Regulatorio | Consent audit trail | Timestamp, versión, canal, requestId |

# 7. Plantilla Genérica para Futuros Productos

________________________________________________________________________________

Arquitectura diseñada como plantilla reutilizable. Incorporar un nuevo producto del INS requiere: (1) configuración de producto, (2) mapeo de parámetros, (3) ajuste de conversación del agente.

| Producto | Coberturas Principales |
| --- | --- |
| Cyber Pro (401) — Actual | Fraude en línea, sistema doméstico, robo de identidad |
| Tarjeta Débito | Robo/extravío, fraude |
| Tarjeta Crédito | Robo/extravío, fraude |
| Seguro para Bicis | Robo/incendio, daño directo, responsabilidad civil |
| Funerario Plus | Indemnización funeraria |
| Comprensivo Accidentes | Muerte accidental, desamparo familiar, rentas |
| Vida Protegida | Muerte, invalidez, enfermedad grave, trasplante |
| Accidentes Familiar | Muerte accidental, cobertura funeraria |

# 8. Cronograma de Implementación

________________________________________________________________________________

| Fase | Semanas | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1. Onboarding + Seguridad | 1–2 | IP whitelist, VPN, credenciales API, ambientes |
| 2. Despliegue Omnicanal | 3–5 | Widget web, WhatsApp, SIP, FB/IG DMs, CRM, analítica |
| 3. Integración Mobile | 6–9 | APIs integradas con app Grupo Mutual (iOS + Android) |
| 4. Pasarela de Pago | 10–11 | Integración de pasarela (ver opciones abajo) |
| 5. Lanzamiento + Monitoreo | 12 | Go-live, dashboard, baseline de performance |

## Pasarela de Pago — Opciones

| Aspecto | Opción A: Pasarela INS | Opción B: Pasarela GMALV |
| --- | --- | --- |
| Flujo | Datos de tarjeta al INS directo | Débito desde cuenta/tarjeta GM |
| Ventaja | Emisión inmediata, sin intermediarios | Experiencia nativa para clientes GM |
| Limitación | Solo tarjetas débito/crédito | Requiere integración con core bancario |
| Recomendación | Ideal para MVP | Fase futura |

# 9. Inversión

________________________________________________________________________________

| Concepto | Monto (USD) | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Setup Sistema Multi-Agente IA | $4,500 | Único |
| Setup Integración Mobile — iOS | $3,000 | Único |
| Setup Integración Mobile — Android | $3,000 | Único |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | $10,500 | Único |
| Suscripción Mensual Omnicanal | $2,400/mes | Recurrente |
| Comisión por venta de póliza | % sobre prima, a convenir | Variable |

## Qué Incluye la Suscripción ($2,400/mes)

Operación de 4 canales: widget web, WhatsApp, voz SIP, Facebook/Instagram DMs

25 horas de llamadas de voz al mes (WebRTC + SIP)

5,000 mensajes de texto al mes (WhatsApp + web chat + redes sociales)

Licencia CRM omnicanal para gestión unificada de contactos e historial

Tablero de analítica en tiempo real con métricas de conversión y rendimiento

Registros detallados de cada interacción (cliente, canal, producto, resultado)

Orquestación automatizada (validación, normalización, integración INS)

Monitoreo y alertas 24/7

Optimización mensual del agente IA

Normalización TTS para español costarricense

Flujo de consentimiento informado regulatorio

Manejo de errores tipificados y reintentos automáticos

## Qué No Incluye

Consumo excedente de voz o mensajes (se factura según tarifa vigente)

Credenciales de la API del INS (provistas por GMALV / INS)

Fees de la pasarela de pagos

Desarrollo de pantallas de la app de Grupo Mutual (a cargo de GMALV)

Desarrollo personalizado fuera del alcance descrito

Precios expresados en dólares estadounidenses (USD). No incluyen IVA (13%). Facturado por AI Nexus Labs SRL, cédula jurídica 3-102-914582.

# 11. Diferenciadores Clave

________________________________________________________________________________

Ya construido y validado — El sistema existe y ha sido probado con la API del INS.

Escala desde el día 1 — 500,000+ usuarios, captura omnicanal simultánea.

IA real, no chatbot — LLM, contexto conversacional, normalización de voz.

Omnicanalidad real — Un solo sistema en voz, texto, web, móvil y redes sociales.

CRM y analítica integrados — Historial completo, tablero en tiempo real.

Extensible a todo el catálogo INS — 8+ productos con configuración mínima.

# 12. Siguientes Pasos

________________________________________________________________________________

1. Revisión y aprobación — Revisar propuesta, confirmar alcance y cronograma.

2. Sesión técnica — Equipos técnicos definen APIs, seguridad y ambientes.

3. Firma e inicio Fase 1 — Formalizar acuerdo e iniciar Onboarding y Seguridad.

## Contacto

Álvaro Villalobos — Ubiqs · Soluciones Tecnológicas

Boost AI Agency — AI Nexus Labs SRL

Esta propuesta es válida por 30 días a partir de la fecha indicada.

Documento preparado con asistencia de IA — Ubiqs 2026